propuesta de planificación para el proyecto final de programación orientada a objetos, dividiéndolo en tres entregables podrían ser 4 para ustedes si inician antes y rápido:

Entrega 1:

- Revisar y entender los requerimientos del proyecto.

- Diseñar el formulario que se usará en el proyecto.

- Crear el diagrama de clases del proyecto.

- Definir las interfaces que se usarán en el proyecto.

Entrega 2:

- Implementar las clases del proyecto.

- Crear las clases abstractas que se usarán en el proyecto.

- Desarrollar la base de datos que se usará en el proyecto.

- Integrar las clases con la interfaz gráfica del formulario.

Entrega 3:

- Realizar pruebas para asegurarse de que el proyecto funcione correctamente.

- Realizar mejoras en el diseño de la interfaz gráfica.

- Realizar mejoras en el código del proyecto.

- Preparar la presentación del proyecto.

Cada semana se debe entregar un avance del proyecto que contemple lo siguiente:

- Semana 1: formulario y diagrama de clases.

- Semana 2: clases, interfaces, clases abstractas y base de datos.

- Semana 3: proyecto completo y presentación.

Esto entregables no quiere decir que son esos exacto. pueden hacer más, y trabajar más. y avanzar. Yo verificare eso nada más mientras en las entregas de grupo antes del final solo para orientar avances y ver si van bien.

Es importante que revise constantemente los requerimientos del proyecto para asegurarse de que está avanzando en la dirección correcta. Además, es recomendable trabajar en equipo y tener reuniones periódicas para discutir el progreso y resolver dudas.

Lista de elementos mínimos que se esperan en el proyecto desde la idea inicial hasta la entrega final:

- Idea del Proyecto: Una descripción clara y concisa de la idea general del Sistema de Gestión de Biblioteca, incluyendo sus principales funcionalidades y objetivos.

- Diseño Preliminar: Un diseño preliminar del sistema, que puede incluir un diagrama de clases que muestre las relaciones entre las entidades y sus atributos y métodos.

- Implementación Inicial: Un avance de la implementación inicial del proyecto, que puede incluir la creación de algunas clases básicas y métodos sencillos para manipular objetos.

- Clases Normales: La implementación de las clases normales del sistema, con sus atributos y métodos adecuados para representar la información relevante de cada entidad.

- Constructores: La definición y utilización de constructores para inicializar los objetos creados a partir de las clases.

- Clases Abstractas: La creación de clases abstractas que sirvan como bases para otras clases relacionadas y la implementación de métodos abstractos que serán definidos por las clases derivadas.

- Sobrecargas: La aplicación de sobrecarga de métodos para mejorar la funcionalidad de ciertas operaciones.

- Interfaces: La utilización de interfaces para definir funcionalidades específicas y asegurar una mayor flexibilidad en el diseño del sistema.

- Optimización: El esfuerzo realizado para mejorar el rendimiento del sistema, considerando aspectos como la eficiencia en el uso de memoria y los tiempos de ejecución.

- Presentación: Una presentación que explique el diseño y funcionamiento del sistema, resaltando la aplicación de los conceptos de POO en cada etapa del proyecto.